**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**26.02. 2016 г. г. Западная Двина № 20**

**О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования «Западнодвинский район» Тверской области в 2016 году**

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2016 году, недопущению людских и материальных потерь и в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 10.02.2016 года № 51-рп «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области в 2016 году»:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района (далее - КЧС и ОПБ Западнодвинского района) через муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Западнодвинского района Тверской области» (далее МКУ «ЕДДС Западнодвинского района Тверской области») обеспечить координацию деятельности органов управления, сил и средств муниципального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2016 году.
2. Председателю КЧС и ОПБ Западнодвинского района определить состав оперативных групп для обследования реальной паводковой обстановки на территории района, обеспечить их транспортом.
3. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья (приложение 1).
4. Рекомендовать МО МВД России «Западнодвинский» (п/п-к полиции Смирнов В.А.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, участие подразделений в оповещении населения в зонах со сложной паводковой обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам на территории Западнодвинского района Тверской области негабаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (Степанова Л.В.) уточнить планы медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления.
6. Рекомендовать главам администраций поселений до 18.03.2016 г. организовать:
   1. Работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений по безаварийному пропуску весеннего половодья.
   2. Выполнение мероприятий по приведению в готовность сил и средств к пропуску весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ.
   3. Привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья с предварительным заключением с ними соответствующих договоров.
   4. Выполнение мероприятий по приведению автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние и принятию бесхозяйных дорог в муниципальную собственность.
   5. Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, жилищного фонда, объектов экономики, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выполнение мероприятий по очистке имеющихся и созданию новых дренажных систем на существующих коммуникациях.
   6. Выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья.
   7. Выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления.
   8. Выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против попадания в реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства.
   9. Выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения в период пропуска весеннего половодья.
   10. Информирование населения об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб.
   11. создание комиссий по оценке ущерба и их работу в период прохождения весеннего половодья на территории поселения.
7. Рекомендовать главе администрации Западнодвинского сельского поселения провести комплекс мероприятий по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения на руч. Климовка, приток р. Ушица у д. Ефремово.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности создать объектовые противопаводковые комиссии и спланировать их работу, обеспечить готовность резерва сил и средств к выполнению противопаводковых и аварийно-спасательных работ.
9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района (Андреев С.В.):
   1. Организовать взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений по вопросу реализации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 2016 года.
   2. Проверить обстановку на особо опасных участках с представлением соответствующей информации председателю КЧС и ОПБ Западнодвинского района.
   3. Проводить ежедневный мониторинг уровня подъема воды в реке Западная Двина и реке Велеса, с последующим докладом главе администрации Западнодвинского района.
10. Отделу образования администрации Западнодвинского района (Фролова Л.Н.) организовать проведение дополнительных занятий в образовательных учреждениях района по основам безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом весенних каникул.
11. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.
12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
13. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству, транспорту, связи и экологии Орлова Юрия Николаевича.

Глава Западнодвинского района

Тверской области В. И. Ловкачев

Приложение №1

к распоряжению Администрации Западнодвинского района

от 26.02.2016 г. № 20

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории Западнодвинского района Тверской области в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района по проведению противопаводковых мероприятий. | февраль | Председатель КЧС и ОПБ Орлов Ю.Н. |
| 2. | | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 3. | | Организация мониторинга за уровнем паводковых вод в водоёмах района. | С начала активного таяния снега | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 4. | | Уточнение перечня сил и средств, привлекаемых к пропуску весеннего половодья. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 5. | | Уточнить План эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, уточнить пункты временного размещения (ПВР) пострадавшего населения. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района, председатель эвакуационной комиссии |
| 6. | | Уточнить План организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 7. | | Создание объектовых противопаводковых комиссий. | до 18.03. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций. |
| 8. | | Уточнение планов - паспортов прогнозируемых участков подтопления. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 9. | | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения на р. Климовка. | в течение паводкоопасного периода. | Глава администрации Западнодвинского сельского поселения, заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района |
| 10. | Оценка складывающейся обстановки и осуществление обмена информацией в установленном порядке с докладом главе района. | | в течение паводкоопасного периода. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 11. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района по результатам прохождения весеннего паводка. | | по окончании паводкоопасного периода. | Председатель КЧС и ОПБ Орлов Ю.Н. |
| 12. | Разработка Плана мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации ГТС | | до 26.02. | Глава администрации Западнодвинского сельского поселения Боркова Н.А. |