**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**10.02.2020г. г. Западная Двина № 23**

**О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования «Западнодвинский район» Тверской области в 2020 году**

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2020 году, недопущению людских и материальных потерь:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района (далее - КЧС и ОПБ Западнодвинского района) через муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Западнодвинского района Тверской области» (далее МКУ «ЕДДС Западнодвинского района Тверской области») обеспечить координацию деятельности органов управления,сил и средств муниципального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2020 году.
2. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья (прилагается).
3. Рекомендовать МО МВД России «Западнодвинский» (Смирнов В.А.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, участие подразделений в оповещении населения в зонах со сложной паводковой обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам на территории Западнодвинского района негабаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.
4. Рекомендовать ГБУЗ Тверской области «Западнодвинская ЦРБ» уточнить планы медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления.
5. Рекомендовать главе администрации Западнодвинского сельского поселения (Боркова Н.А.) провести комплекс мероприятий по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения на ручье Климовка, приток р. Ушица у д. Ефремово.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности создать объектовые противопаводковые комиссии и спланировать их работу, обеспечить готовность резерва сил и средств к выполнению противопаводковых и аварийно-спасательных работ.
7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района (Максимову А.Н.):
	1. Организовать взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений по вопросу реализации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года.
	2. Проверить обстановку на особо опасных участках с представлением соответствующей информации главе Западнодвинского районе - председателю КЧС и ОПБ Западнодвинского района.
	3. Проводить ежедневный мониторинг уровня подъема воды в реке Западная Двина и реке Велеса, с последующим докладом главе Западнодвинского района - председателю КЧС и ОПБ Западнодвинского района.
8. Отделу образования администрации Западнодвинского района (Фролова Л.Н.) организовать проведение дополнительных занятий в образовательных учреждениях района по основам безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом весенних каникул.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Глава Западнодвинского района В.И. Ловкачев

Приложение

к распоряжению администрации Западнодвинского района

отфевраля2020г. №

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории Западнодвинского района Тверской области в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района по проведению противопаводковых мероприятий. | февраль | Члены КЧС и ОПБ Западнодвинского района |
| 2. | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | до 28.02. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 3. | Организация мониторинга за уровнем паводковых вод в водоёмах района. | С начала активного таяния снега | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 4. | Уточнение перечня сил и средств, привлекаемых к пропуску весеннего половодья. | до 28.02. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 5. | Уточнить План эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, уточнить пункты временного размещения (ПВР) пострадавшего населения. | до 28.02. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района, председатель эвакуационной комиссии |
| 6. | Уточнить План организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. | до 28.02. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 7. | Создание объектовых противопаводковых комиссий. | до 28.02. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций. |
| 8. | Уточнение планов - паспортов прогнозируемых участков подтопления. | до 28.02. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 9. | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения на р. Климовка. | в течение паводкоопасного периода. | Глава администрации Западнодвинского сельского поселения, заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района |
| 10. | Оценка складывающейся обстановки и осуществление обмена информацией в установленном порядке с докладом главе района. | в течение паводкоопасного периода. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 11. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района по результатам прохождения весеннего паводка. | по окончании паводкоопасного периода. | Председатель КЧС и ОПБЗападнодвинского района |
| 12. | Разработка Плана мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации ГТС | до 28.02. | Глава администрации Западнодвинского сельского поселения. |