РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2023 г.	           г. Западная Двина                                      № 205

О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной

сферы Западнодвинского муниципального округа

к осенне-зимнему периоду 2023 - 2024 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами, администрация  Западнодвинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса  социальной сферы Западнодвинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов (приложение 1).

2.Утвердить состав комиссии  по контролю за выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов (приложение 2).

3. Утвердить положение комиссии по контролю за выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов (приложение 3).

4. Комиссии по контролю за выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023 - 2024 годов (далее - Комиссия):

4.1. Обеспечить контроль за ходом проведения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса (далее - ЖКК) и социальной сферы к отопительному периоду 2023 - 2024 годов;

4.2. до 15.09.2023 провести проверку готовности объектов ЖКК и социальной сферы к отопительному сезону;

5. Отделу ЖКХ, отделу образования, отделу культуры и спорта, молодежной политики, туризма, руководителям ресурсоснабжающих организаций, руководителям управляющих организаций, расположенных на территории Западнодвинского муниципального округа обеспечить контроль и выполнение планов мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

6.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Авангард» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

8. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Западнодвинского муниципального округа по ЖКХ- Старченко В.А.

Глава Западнодвинского

муниципального округа  О.А. Голубева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Западнодвинского муниципального округа

от 22.06.2023 г. № 205

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду

2023-2024 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение предприятиями ЖКХ, энергетического комплекса муниципального округа, учреждениями социальной сферы планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг., согласованных и утвержденных в установленном порядке | До 15.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Руководители организаций; Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа; Отдел культуры и спорта, молодежной политики, туризма |
| 2 | Организация и участие в проведении проверок готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администраций муниципальных образований по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 31.08.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Теплоснабжающие организации (по согласованию) |
| 3 | Создание (пополнение) областного, местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 01.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Сбор информации об организации работ по: -оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию; -погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | Ежемесячно С 30 июня 2023 года по 1 июля | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел по ЖКХ, энергетике и связи администрации Западнодвинского муниципального округа |
| 5 | Обеспечение готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также нормативного запаса жидкого, в том числе резервного и твердого топлива на котельных | До 15.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа (по согласованию); Руководители теплоснабжающих организаций |
| 6 | Представление сведений о запасах топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел по ЖКХ, энергетике и связи администрации Западнодвинского муниципального округа |
| 7 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов | В соответствии с Планами работы комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (июнь, август 2023 года) | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 8 | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | До 15.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа директор ООО «РСУ» Матвеева Л.А. (по согласованию); Директор ООО «УКЗ» Матвеев С.В. (по согласованию) Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор МУП «Водоканал» Соловьев В.В. |
| 9 | Предоставление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области сведений о ходе подготовки многоквартирных домов и количестве оформленных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях | С июля по сентябрь 2023 г. (на 1 и 15 число отчетного месяца) | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 10 | Организовать и провести с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда и энергоснабжающих организаций. Составление паспортов готовности жилищного фонда и предоставление их реестров | До 15.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа, Государственная жилищная инспекция Тверской области (по согласованию), директор ООО «РСУ» Матвеева Л.А. (по согласованию) Директор ООО «УКЗ» Матвеев С.В. (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить качественное выполнение социально значимых и инвестиционных проектов, реализующихся на территории Западнодвинского муниципального округа и завершение их в установленные сроки г. Западная Двина: - Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Полевая, 1 этап; - Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Полевая, 2 этап; - Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Полевая; - Капитальный ремонт участка автомобильных дорог по ул. Школьная, пер. Школьный; -Капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Колхозная, ул. Маяковского, ул. Набережная; -пос. Старая Торопа: -ремонт уличного освещения по ул. Гагарина, Скипидарная, Центральная, набережная, Боровая, Дачная, Кольцевая, Зеленая; д. Бибирево: -Ремонт уличного освещения; д. Улин: -Ремонт уличного освещения; д. Коротыша: - Капитальный ремонт насосной станции с артезианской скважиной; д. Козино: -Капитальный ремонт водопроводной сети; - Капитальный ремонт насосной станции с артезианской скважиной в д. Козино. расположенной по адресу: Тверская обл., Западнодвинский район, Шараповское с/п. д. Шарапово; - Приобретение специализированной техники (роторной косилки); Ильинское с/п: - Ремонт уличного освещения в д.Глазомичи Западнодвинского муниципального округа Тверской области; | До 01.10.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 12 | Подготовка автодорог для эксплуатации в зимний период. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | До 15.09.2023 г. До 30.10.2023 г. | Директор МУП «АТП» Гусаров С.В. Директор ООО «Новь» Басуров А.С. (по согласованию) |
| 13 | Предоставление отчетов о заключенных муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в адрес Министерства транспорта Тверской области | До 31.08.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 14 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 01.10.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 15 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по Форме 1-ЖКХ. | Ко второму числу месяца (с 30 июня по 1 ноября 2023 года) | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел по ЖКХ, энергетике и связи администрации Западнодвинского муниципального округа |
| 16 | Организация контроля за проведением гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей членами комиссии по проверке гидравлических испытаний | Со дня окончания отопительного сезона до начала следующего | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор МУП «Водоканал» Соловьев В.В. |
| 17 | Проведение с 01.09.2023 г. и до начала отопительного периода пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. Предоставление в Министерство реестры актов проведения пробных топок. | До 15.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел по ЖКХ, энергетике и связи администрации Западнодвинского муниципального округа |
| 18 | Представление реестра актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | До 15.09.2023 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел по ЖКХ, энергетике и связи администрации Западнодвинского муниципального округа |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С 11.09.2023 г. до полного включения отопления | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 20 | Представление информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы Тверской области | Ежемесячно | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 21 | Обеспечение населения стабильным и бесперебойным электроснабжением | Ежедневно | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Начальник отделения АО «Тверьгорэлектро» Легкобыт Е.В. (по согласованию); начальник ПАО «Россети-Центр» «Тверьэнерго» Годухин О.В. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Западнодвинского муниципального округа

от 22.06.2023 г. № 205

Персональный состав комиссии

по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| Голубева О.А. Старченко В.А. Фролова О.С. | - председатель комиссии, глава Западнодвинского муниципального округа; - заместитель председателя, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Западнодвинского муниципального округа по ЖКХ; -секретарь комиссии, главный специалист отдела по ЖКХ, энергетике и связи администрации Западнодвинского муниципального округа; |
| --- | --- |
| Малышева Н.Н. | - член комиссии, заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию); |
| Бороненков А.В. | - Заместитель главы администрации Западнодвинского муниципального округа; |
| Антонова С.В. | - член комиссии, заведующий отделом экономического развития и предпринимательства; |
| Балясина В.А. | - член комиссии, заведующий отделом культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью (по согласованию); |
| Мамченкова Т.А. | - член комиссии, заведующий отделом образования администрации муниципального округа (по согласованию); |
| Федорова А.А. Новиков И.Ю. Борисов Н.В. Сентерева В.В. | - член комиссии, председатель комитета по управлению имуществом (по согласованию); - член комиссии, заведующий отделом по ЖКХ, энергетике и связи; -член комиссии, заведующий отделом ГО ЧС (по согласованию); -член комиссии, заведующий отделом по жилищной политике; |
| Иванов Л.А. Соловьев В.В. | - член комиссии, директор ООО «Теплосети» (по согласованию); -член комиссии, директор МУП «Водоканал»; |
| Гусаров С.В. | - член комиссии, директор МУП «АТП»; |
| Матвеева Л.А. Матвеев С.В. | - член комиссии, директор ООО «РСУ», (по согласованию); - член комиссии, директор ООО «УКЗ» (по согласованию); |
| Щербаков А.А. | - член комиссии, директор ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| Легкобыт Е.В. Годухин О.В. | -член комиссии, начальник отделения АО «Тверьгорэлектро» (по согласованию); - член комиссии, начальник ПАО «Россети-Центр» «Тверьэнерго» (по согласованию); |
| Александров А.И. Жукова О.В. | - член комиссии, директор МУП «Коммунальное хозяйство»; -член комиссии, директор АНО «Редакция газеты «Авангард». |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Западнодвинского муниципального округа

от 22.06.2023 г. № 205

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по контролю за выполнением работ по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2023 - 2024 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023 - 2024 годов (далее - Комиссия) является координационным органом, созданным для контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа Тверской области к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного сезона. Комиссия создана при администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Тверской области, Уставом Западнодвинского муниципального округа, постановлениями и распоряжениями Главы Западнодвинского муниципального округа Тверской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа к работе в предстоящий осенне-зимний период, и его устойчивым прохождением;

- обеспечение согласованных действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа.

2.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль за реализацией решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области, Главы Западнодвинского муниципального округа по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа к работе в предстоящий осенне-зимний период и его прохождением;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки жилищно-коммунальных объектов и социальной сферы к работе в отопительный период;

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией программ строительства и реконструкции важнейших объектов жизнеобеспечения Западнодвинского муниципального округа, планов обеспечения топливом котельных и проведения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа;

- исполняет иные функции в соответствии в возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать у организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в ее состав представителей органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в своей работе представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;

- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления Тверской области, органами местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа, организациями и общественными объединениями;

- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;

- вносить в установленном порядке органам местного самоуправления и организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4. Состав Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, членов Комиссии и секретаря (без права голосования).

4.3. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки;

- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию задач;

- организует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов администрации Западнодвинского муниципального округа по внесению изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений и дополнений в положение о Комиссии, по реорганизации и ликвидации Комиссии.

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.5. Секретарь Комиссии:

- готовит заседание Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания Комиссии, утверждаемыми председателем Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.

5.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в Комиссию.

5.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он имеет право заблаговременно предоставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания Комиссии.

5.5. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться представители органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, не входящих в состав Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов, входящих в состав Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

5.7. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии.

Копии протокола заседания Комиссии рассылаются его членам и организациям, представители которых принимали участие в заседании Комиссии.

5.8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех исполнительных органов местного самоуправления администрации Западнодвинского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального комплекса, действующих в сфере ведения Комиссии.