ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия проведение документальной проверки полноты и правильности расходования денежных средств, направленных на ремонт насосной станции и водопровода в рамках Программы поддержки местных инициатив, реализуемой в Тверской области в августе 2016 года в д. Дубоцкое Жарковского района Тверской области

Основание для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", запрос МО МВД России «Западнодвинский» от 20.11.2017 года № 103/8349, положение «О Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского района Тверской области», утвержденное решением Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 14.09.2011г. №37 (в редакции от 18.07.2017 года), распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского района Тверской области от 20.11.2017 года № 22.

Объект контроля: Администрация Новоселковского сельского поселения Жарковского района Тверской области.

Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:

В ходе проведенной проверки представленных МО МВД России «Западнодвинский» в адрес Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского района Тверской области документов установлено следующее:

В соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО, Постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 171-пп, Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, Соглашением от 20.04.2016 № 038 ППМИ/16 о предоставлении и использовании субсидий бюджетам поселений, входящим в состав муниципальных районов Тверской области, на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, Дополнительным соглашением от 14.07.2016 № 1 к Соглашению о предоставлении и использовании субсидий бюджетам поселений, входящим в состав муниципальных районов Тверской области, на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области № 038-ППМИ/16 от 20.04.2016 года администрация Новоселковского сельского поселения Жарковского района Тверской области осуществила капитальный ремонт насосной станции и водопровода в д. Дубоцкое (далее -капитальный ремонт). Перед началом капитального ремонта были проведены соответствующие мероприятия по подготовке проектной документации. В общей сложности, после всех внесенных в нормативные правовые акты изменений, всего на капитальный ремонт администрацией Новоселковского сельского поселения Жарковского района Тверской области были произведены расходы в сумме 1199000 (один миллион сто девяноста девять тысяч) рублей 00 копеек. Данная сумма соответствует заключенному муниципальному контракту № 0136300013916000037-0310994-02 от 11.05.2016 года, локальным сметам (с 1 по 3), актам о приемке выполненных работ (с 1 по 3). По итогам проведенного электронного аукциона победителем стала организация с названием ООО «Бизнесстандарт». Расходы по вышеуказанному муниципальному контракту распределились следующим образом: 689288,34 (шестьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь рублей) 34 копейки было оплачено за счет областного бюджета Тверской области; 9846,98 (девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей) 98 копеек за счет средств, передаваемых бюджету поселения Тверской области из областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области; 499864,68 (четыреста девяноста девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля) 68 копеек за счет бюджета поселения, безвозмездных поступлений от физических лиц (местных жителей), безвозмездных поступлений от юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности). Также, администрацией Новоселковского сельского поселения с ООО «Профи-строй» был заключен муниципальный контракт № 01 от 12.05.2016 года на осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом насосной станции и водопровода по адресу: д. Дубоцкое Жарковского района Тверской области на сумму 25658,60 (двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей) 60 копеек. Акты о приемке выполненных работ подписаны всеми заинтересованными сторонами.

При проверке размещенных на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок (далее-ЕИС) документов по проведенному электронному аукциону на выполнение работ по капитальному ремонту насосной станции и водопровода в д. Дубоцкое Жарковского района Тверской области по адресу: Тверская область, Жарковский район, с/п Новоселковское, д. Дубоцкое были установлены нарушения статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» 44-ФЗ.

Так, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, несвоевременно была размещена информация о заключенном муниципальном контракте, а также, отсутствуют сведения об исполнении муниципального контракта (не размещены в электронной форме акты о приемке выполненных работ и платежные поручения с отметками банка, свидетельствующие об оплате за выполненные работы).

В соответствии с частью 2 статьи 103 44-ФЗ, в реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

1) наименование заказчика;

2) источник финансирования;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;

5) дата заключения контракта;

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

12) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

13) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;

14) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9 и 13 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 12 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и документы не подлежат размещению в реестре контрактов.

Выводы и предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия:

при проведенной проверке по запросу МО МВД России «Западнодвинский» от 20.11.2017 года № 103/8349 представленных в адрес Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского района Тверской области документов и материалов, фактов нецелевого расходования денежных средств, направленных на ремонт насосной станции и водопровода в рамках Программы поддержки местных инициатив, реализуемой в Тверской области в августе 2016 года в д. Дубоцкое Жарковского района Тверской области не установлено.

По результатам проведенного контрольного мероприятия:

- материалы проверки направлены в МО МВД России «Западнодвинский»;

- направлен акт в Прокуратуру Западнодвинского района Тверской области для сведения.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Западнодвинского района Тверской области                                                                      А.В. Иосифов

# Footnotes

Закон Тверской области от 26.07.2005 N 94-ЗО (ред. от 15.12.2016) "О межбюджетных отношениях в Тверской области" (принят Законодательным Собранием Тверской области 14.07.2005)

Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2016 N 171-пп "Об утверждении распределений субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 2016 год"

Постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 604-пп (ред. от 06.05.2016) "О государственной программе Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы"

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"